Assignment 2 – Planung des Tests

Projekt: Schichtpilot

ILV Software Testing – Gruppenarbeit

Autor: Philipp Huber    |    Gruppe: Weiss, Huber, Rezai, Rauhofer
Termin: 23.05.2024

1. Methodischer Rahmen

Diese Testplanung orientiert sich am ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL 4.0) und am Qualitätsmodell ISO 25010. Sie strukturiert die Testaktivitäten nach den vier Teststufen Komponententest, Integrationstest, Systemtest und Abnahmetest. Der Schwerpunkt dieses Dokumentes liegt – entsprechend dem Reifegrad des Projekts auf Komponenten- und Systemtest. Die Planung folgt dem Shift-Left-Prinzip: Reviews der Anforderungen, statische Codeanalyse und Komponententests werden früh in den Entwicklungslebenszyklus eingebettet und über GitHub Actions als Continuous-Integration-Pipeline automatisiert ausgeführt.

2. Relevante Produktrisiken

Auf Basis der Anforderungsdokumentation wurden die folgenden Produktrisiken identifiziert. Die Bewertung erfolgt nach Eintrittswahrscheinlichkeit (W) und Schadenshöhe (S) auf einer Skala von 1 (gering) bis 3 (hoch); das Risiko (R) ergibt sich als W × S.

| ID | Risiko | Beschreibung / Auslöser | W | S | R | Bezug |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Ungültiger Dienstplan (Arbeitszeitgesetz-Verstoß) | Generierter Schichtplan verletzt österreichische Arbeitszeit-/Ruhezeitregeln. Folgen: rechtliche Sanktionen, Imageschaden. | 2 | 3 | 6 | Z01, NFR-04, R03 |
| PR-02 | Unautorisierter Datenzugriff | Fehler in Authentifizierung/Autorisierung; Mitarbeiter sieht fremde Daten oder Daten dringen nach außen. DSGVO-Relevanz. | 2 | 3 | 6 | Z03, NFR-07/08/09/10 |
| PR-03 | Falsche Abwesenheits-/Krankenstand-Verbuchung | Abwesenheit überschneidet sich mit bereits zugewiesener Schicht ohne Konfliktmeldung; Folge: unbesetzte Schicht. | 2 | 2 | 4 | U-02-01, U-02-02 |
| PR-04 | Performance-Einbruch bei Plangenerierung | Dienstplan-Erzeugung > 30 s; Nutzer brechen ab oder System gilt als instabil. | 2 | 2 | 4 | NFR-01 |
| PR-05 | DSGVO-Verstoß bei Datenlöschung | Personenbezogene Daten werden nach Ende des Dienstverhältnisses nicht vollständig gelöscht (Art. 17 DSGVO). | 1 | 3 | 3 | R01 |
| PR-06 | E-Mail-Benachrichtigung schlägt fehl | Mitarbeiter erhalten Schichtinfo / Bestätigungsmail nicht; Azure Email-Service Anbindung fehlerhaft. | 2 | 2 | 4 | FR-195 |
| PR-07 | Geringe Usability blockiert Akzeptanz | Anwender brauchen mehr als 5 Klicks / 15 min für definierte Standardabläufe → Ablehnung durch Personal. | 2 | 2 | 4 | NFR-05/11/12 |

Die mit R = 6 bewerteten Risiken (PR-01, PR-02) gelten als High-Risk-Bereiche und erhalten in Testumfang sowie Testtiefe Priorität.

3. Qualitätsanspruch der Anwender

Aus dem Requirements-Dokument ergibt sich folgender Qualitätsanspruch der relevanten Anwendergruppen:

- Manager: Verlässliche, gesetzeskonforme Schichtpläne; automatisierte Erstellung in unter 30 Sekunden; klare Konfliktmeldungen bei fehlenden Rollen oder Abwesenheiten.

- Restaurant-Mitarbeiter (Service, Küche, Bar, Rezeption): Einfache, schnelle Bedienung (Anfragen ≤ 5 Klicks), korrekte Anzeige der eigenen Schichten, Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten.

- Restaurant-Eigentümer: Wirtschaftliche Effizienz (≥ 40 % Zeitersparnis bei Planerstellung), DSGVO- und Arbeitsrechtskonformität (keine Strafrisiken).

- Behörden / Auditoren: Nachvollziehbare Audit-Logs, Compliance mit DSGVO und Arbeitszeitgesetz.

- Betreiber: Hohe Verfügbarkeit (99,9 % Uptime, NFR-02/17), Point-in-Time-Recovery innerhalb 30 min, Skalierbarkeit auf 100 Mitarbeiter + 500 parallele API-Calls.

Daraus leitet sich ein hoher Anspruch in den ISO-25010-Qualitätsmerkmalen Funktionalität (Korrektheit der Plangenerierung), Sicherheit (DSGVO/Auth), Zuverlässigkeit und Benutzbarkeit ab.

4. Abgeleitete Testziele

Aus Produktrisiken und Qualitätsanspruch werden folgende Testziele abgeleitet (in absteigender Priorität):

| ID | Testziel | Risikoabdeckung |
| --- | --- | --- |
| TZ-01 | Sicherstellen, dass alle generierten Dienstpläne den österreichischen Arbeitszeit- und Ruhezeitregeln entsprechen. | PR-01 |
| TZ-02 | Validieren der Authentifizierung, Autorisierung und Eingabevalidierung gegen typische Angriffsmuster. | PR-02 |
| TZ-03 | Verifizieren der korrekten Verarbeitung paralleler Datenänderungen (Konfliktauflösung, Konsistenz). | PR-03 |
| TZ-04 | Nachweisen, dass die Plangenerierung unter Last innerhalb der Performance-Vorgaben bleibt (≤ 30 s). | PR-04 |
| TZ-05 | Sicherstellen, dass personenbezogene Daten DSGVO-konform gelöscht werden. | PR-05 |
| TZ-06 | Verifizieren des E-Mail-Versands über Azure Communication Email (positive und negative Pfade). | PR-06 |
| TZ-07 | Erreichen einer Codeüberdeckung von ≥ 70 % (Linien) und ≥ 70 % Branch-Coverage für kritische Services. | Defekt-Vermeidung |
| TZ-10 | Validieren zentraler Use-Case-Abläufe | PR-07 |

5. Testansatz Komponententests (Unittests)

- Testobjekte: Komponenten der Geschäftslogik im Backend-Projekt /Schichtpilot:

  - Services: AuthService, UserService, ShiftService, WorkScheduleService, JobRoleService, AbsenceService, CompanyPolicyService, EmailService

- Geplante Testabdeckung: Spezifikationsbasierte Methoden (Äquivalenzklassen, Grenzwertanalyse, Entscheidungstabellen) werden zur Ableitung der Testfälle aus dem Requirements-Dokumentverwendet. Strukturbasiert wird als Mindestmaß die Anweisungsüberdeckung (Statement Coverage) ≥ 70 % über das Gesamtprojekt angesetzt; für Services aus den High-Risk-Bereichen (Auth, Shift, WorkSchedule, JobRole) wird die Entscheidungsüberdeckung (= Zweigüberdeckung) ≥ 70 % als Endekriterium gefordert.

- Verwendete Testwerkzeuge: xUnit 2.9 als Testframework, Moq 4.20 zur Erzeugung von Test-Doubles (Stubs/Mocks), Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory 10.0 für den DB-Kontext in Tests, FluentAssertions 8.9 für lesbare Assertions, coverlet.collector 6.0 für die Coverage-Messung (Anweisungs- und Zweigüberdeckung, HTML-Report via ReportGenerator).

- Eingangskriterien: Komponente kompiliert; Stubs/Mocks für externe Abhängigkeiten verfügbar; Testdaten als Fixtures vorbereitet. Endekriterien: erreichte Überdeckungswerte (siehe oben); 0 fehlgeschlagene Testfälle; keine offenen Klasse-1/2-Fehlerzustände in den getesteten Komponenten.

6. Testansatz Systemtests

- Testbasis: Use-Case-Spezifikationen UC-03-01 (Authentication), UC-03-02 (Personal Data), UC-04-01 (Role Management), UC-04-02 (Shift Management), UC-02-01/02 (Abwesenheits-/Krankenstandsmanagement), UC-01-01 (Schichtplanerstellung), UC-03-03 (User Management);

- Testobjekte: Das integrierte Gesamtsystem bestehend aus Svelte-Frontend, .NET-Core-Backend (REST-API über HTTPS), MSSQL-Datenbank und der Azure-Communication-Email-Anbindung.

- Geplante Testabdeckung: 100 % der Must-Use-Cases (gemäß MoSCoW-Priorisierung in Kap. 3.3) durch mindestens je einen Positiv-Pfad und einen Negativ-/Konflikt-Pfad. Testfälle werden nach spezifikationsbasierten Entwurfsmethoden abgeleitet: Äquivalenzklassenbildung (z.B. gültige/ungültige E-Mail), Grenzwertanalyse (z.B. Passwort 12 Zeichen, Schichtdauer, Arbeitszeitgrenzen), Entscheidungstabellen (z.B. Schichtgenehmigung in Abhängigkeit von Rolle, Abwesenheit und Konflikt), zustandsbasierter Test (z.B. Account-Lock nach 5 Fehlversuchen, Schicht-Statusübergänge). Sicherheitsrelevante Use-Cases (Login, Rate-Limit, Passwort-Policy) werden mit zusätzlichen Negativ- und exploratorischen Tests abgedeckt.

- Verwendete Testwerkzeuge: Playwright (TypeScript) für UI- und End-to-End-Tests des Svelte-Frontends; Postman/Bruno für explorative und manuell-strukturierte API-Tests.

7. Benötigte Testinfrastruktur

| Bereich | Beschreibung |
| --- | --- |
| Testumgebungen | DEV lokale Entwickler-Maschinen mit Docker Compose: Backend + MSSQL-Container + Svelte-Dev-Server) für Unittests und schnelle Smoke-Tests. TEST für Integration und Systemtest. (produktionsnah, weitgehend identische K8s-Konfiguration wie PROD, anonymisierter Datenbestand, isolierte Azure-Email-Sandbox) |
| Testdaten | Synthetisch generierte, DSGVO-konforme Testdaten ohne Personenbezug. Definierte Datensätze: 2 Manager, 10 Mitarbeiter mit unterschiedlichen Rollen, 4 Wochen historische Schichten, Konfliktfälle (überlappende Abwesenheiten, fehlende Rollen, Grenzwerte der österreichischen Arbeitszeit). |
| Werkzeuge (Test) | xUnit, Moq, FluentAssertions, coverlet (Unittests); ReportGenerator (Coverage-Aufbereitung); Playwright (UI-Automation); Postman / Bruno, k6 oder Apache JMeter (Last- und Performance-Tests). |
| Werkzeuge (Quality) | Microsoft.CodeAnalysis.Metrics (statische Analyse, Komplexität, Codequality-Bericht; JetBrains ReSharper / Rider Inspections; |
| Werkzeuge (CI/CD) | GitHub Actions als Build- und Test-Pipeline (Build → Unittest → Coverage-Gate ≥ 70 % → statische Analyse → Deployment auf TEST → automatisierte API-/UI-Regressionstests). Docker / Dockerfile / docker-compose für reproduzierbare Test-Container. |
| Test- & Defektmanagement | Testfälle für Systemtests werden in Tabellenform (Excel/Markdown) dokumentiert Gefundene Fehler werden über die Projekt-Plattform geteilt. |
| Kommunikation | WhatsApp für gruppeninterne Abstimmung (Status, Testergebnisse, Defektklärung) gemäß bestehender Projektkommunikation. |